Приложение 1

Утвержден

на 28/34 Комиссиях по ЭМС РЭС и РВ

План работы КГЦВ на 2010 г.

| № п/п | Наименование работы | Сроки | Отв. исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор информации о ходе реализации решений РКР-06 и обобщение информации по внедрению и переходу к цифровому вещанию в АС РСС в соответствии с формами Ф1 и Ф2. Систематизация полученной информации и подготовка сообщения на Комиссии РСС. | 20 Июля . | АС РСС КГЦВ (Направления 2,3) Председатель КГЦВ | Информация о ходе реализации решений РКР-06 представляется на сайте РСС и обновляется к 12 заседанию КГЦВ |
| 2. | Обмен информацией об опыте и планах внедрения НЦТВ стандарта DVB-Т/H и проведение анализа перехода к цифровому вещанию в странах СНГ, в том числе информацией о конфликтных случаях (цифра-аналог), параметрах использования передатчиков, вызвавших данные конфликты, и принятых мерах по их разрешению. | Август | АС РСС КГЦВ (Направления 1- 3) | Представление промежуточного отчета на 12 заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РСС |
| 3. | Доработка «Рекомендации по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС» в части технических критериев по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений цифрового вещания для полосы частот 174-230 МГц 1. Рассылка, сбор предложений. 2. Обобщение и представление материалов. | 12 Марта 30 Июля | Дотолев В.Г. Шестаков Е.В. Шурахов А.А. | Представление проекта Рекомендаций в части 174-230 МГц на 12 заседании КГЦВ для рассмотрения Комиссиями РCC |
| 4. | Направление документа «Рекомендация по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС» на рассмотрение Комиссий РСС. | Сентябрь | Председатель КГЦВ | Направление док-та в ИК РСС |
| 5. | Участие в двух и многосторонних встречах для решения вопросов внедрения цифрового вещания. | В течение года | АС РСС, КГЦВ, ИК РСС | По Необходимости |
| № п/п | Наименование работы | Сроки | Отв. исполнитель | Примечания |
| 7. | Рассмотрение перспектив использования диапазона частот 174-230 МГц и подготовка предложения по дальнейшим действиям, способствующим использованию данного диапазона в странах участницах РСС с учетом различных вариантов систем радиовещания и обеспечения ЭМС, как в рамках радиовещательной службы, так и с учетом совместимости службы радиовещания с другими радиослужбами, используемыми в странах участницах РСС. | 20 Июля | Дотолев В.Г. Дударев С.В. Почуев С.И. | Представление материалов на 12 заседании КГЦВ |
| 8. | Проведение сравнительного анализа стандартов DVB-Т и DVB-Т2. | 20 Июля | Букеева Г.С. Булдыбаев А.Ш. Айтмагамбетов | Представление Рекомендаций на 12 заседании КГЦВ |
| 9. | Обмен информацией о результатах проведения испытаний в опытных зонах вещания, в т.ч. ОЧС (сбор, систематизация и распространение информации). Результаты проведения испытаний в опытной зоне сетей цифрового вещания DVB-H. | В течение года 20 Июля | Дотолев В.Г. Лашкевич А.В. | Представление материалов на 12 заседании КГЦВ |
| 10. | Разработка предложений по параметрам типового приемного устройства цифрового телевидения, включая приставки к аналоговым телевизорам, и техническим основам планирования сетей НЦТВ. | В течение года | Локшин М.Г. | Предложения на 12 заседании КГЦВ |
| 11. | Обмен информацией о результатах проведения координации частотных присвоений и обсуждение проблемы координации между странами участниками РСС и другими странами | В течение года | АС РСС, КГЦВ, ИК РСС Мехти Агагюлов | Представление материалов на 12 заседании КГЦВ |
| 12. | Проведение 12-го заседания КГЦВ. | Август | АС РСС, КГЦВ, ИК РСС | Отчет Председателя |